# PROYECTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Alumno: Calderon Ayala Arnie Kener.

## Primer Avance – Desarrollo Completo

### 1. ESTABLECIMIENTO DEL CASO DE NEGOCIO DEL PROYECTO

1.1 Resumen Ejecutivo del Proyecto

La empresa JR Transportes, dedicada a brindar servicios de transporte y turismo en la región de Ayacucho, presenta limitaciones en su escalabilidad debido a la gestión manual de sus reservas y una atención al cliente que depende exclusivamente de la interacción humana directa. Esto genera cuellos de botella en la respuesta a usuarios, cruces de horarios y pérdida de oportunidades de venta.

Ante esta problemática, se propone el desarrollo de una Plataforma Web Integral de Gestión de Reservas y Atención Automatizada. Este sistema superará la funcionalidad de una simple landing page, integrando un módulo de automatización de atención al cliente (mediante IA o flujos de chatbot) y un motor centralizado de gestión de flota y reservas.

El proyecto tendrá un plazo estimado de 5 meses, y permitirá a la empresa modernizar su operativa, brindar disponibilidad 24/7 en atención y alinearse a los estándares digitales del sector turismo y transporte.

1.2 Análisis del Contexto de la Empresa

1.2.1 Descripción de la Empresa

- Razón Social: JR Transportes.

- Sector: Transporte y Turismo.

- Tamaño: Pequeña/Mediana empresa.

- Ubicación: Ayacucho – Perú.

1.2.2 Misión

Brindar un servicio de transporte y turismo seguro, puntual y de alta calidad, conectando a nuestros clientes con sus destinos a través de una flota moderna y una atención de excelencia.

1.2.3 Visión

Ser la empresa líder en transporte interprovincial y servicios turísticos en la región de Ayacucho, destacando por la innovación tecnológica en la experiencia del usuario y la eficiencia operativa.

1.2.4 Objetivos Estratégicos

- Incrementar la captación de clientes digitales en un 30% anual.

- Optimizar los procesos de reserva y asignación de flota.

- Mejorar la satisfacción del cliente reduciendo los tiempos de respuesta a consultas frecuentes.

- Incorporar tecnologías de automatización en los canales de atención.

1.2.5 Organigrama (descripción)

- Gerencia General

- Área de Operaciones y Flota

- Área de Atención al Cliente y Ventas

- Área de Sistemas / TI (Soporte externo o interno)

El proyecto se ubica dentro del Área de Sistemas / TI, con impacto directo en el Área de Ventas y Atención al Cliente.

1.3 Identificación y Definición del Problema

Actualmente, la empresa gestiona:

- Reservas de pasajes y tours mediante registros manuales o mensajería (WhatsApp) no integrada.

- Atención al cliente con tiempos de espera prolongados fuera del horario de oficina.

- Disponibilidad de flota consultada mediante llamadas internas.

Problema principal: Falta de un sistema digital integrado que automatice la atención inicial del cliente y centralice la gestión de reservas de manera eficiente.

Causas:

- Ausencia de software especializado para el sector transporte/turismo.

- Dependencia de canales manuales para confirmar disponibilidad.

- Falta de control centralizado de ventas.

Consecuencias:

- Sobrecarga del personal de atención.

- Pérdida de ventas por respuestas tardías o fuera de horario.

- Riesgo de overbooking (sobreventa) o errores en la asignación de asientos/vehículos.

1.4 Visión General del Proyecto

El proyecto consiste en desarrollar una Plataforma Web escalable que incluya:

- Un portal interactivo (Front-end) para la visualización de servicios turísticos y rutas.

- Un motor de reservas en tiempo real con pasarela de pagos.

- Un módulo de atención automatizada (Chatbot) para resolver preguntas frecuentes y guiar en el proceso de reserva.

- Un panel de administración (Back-office) para gestionar la flota, clientes y reportes automáticos.

1.5 Alineación del Proyecto con los Objetivos Estratégicos

| Objetivo Estratégico | Aporte del Proyecto |
| --- | --- |
| Captación digital de clientes | Creación de un canal de ventas web 24/7. |
| Optimizar procesos | Automatización de reservas y asignación de vehículos. |
| Mejorar atención al cliente | Implementación de asistente virtual para respuestas inmediatas. |
| Uso de tecnología | Transición de procesos manuales a un sistema web en la nube. |

1.6 Análisis Costo – Beneficio

Costos (Estimados)

- Desarrollo de la plataforma (Web + Chatbot): S/ 25,000

- Infraestructura (Servidores en la nube, APIs, Dominio): S/ 4,000

- Capacitación e Implementación: S/ 3,000

- Total: S/ 32,000

Beneficios

- Atención al cliente ininterrumpida (24/7).

- Reducción drástica de errores en la programación de viajes.

- Ahorro de horas-hombre en atención de consultas repetitivas.

- Incremento proyectado de ventas digitales.

### 2. ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO (CMMI NIVEL 2)

2.1 Diagnóstico del Proceso Actual

Actualmente, los procesos de TI y gestión de software en JR Transportes carecen de una metodología formal y de documentación estándar para el control de cambios. El nivel de madurez es bajo, lo que hace indispensable aplicar prácticas de CMMI Nivel 2 para asegurar el éxito del desarrollo y la trazabilidad de los requisitos.

2.2 Alcance del Proyecto – EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)

Entregables principales:

- Análisis y especificación de requerimientos (incluyendo flujos conversacionales de IA).

- Diseño de Arquitectura de Software y UI/UX.

- Desarrollo del Back-end, Front-end y módulo de automatización (Chatbot).

- Pruebas de calidad (QA) y estrés.

- Pase a producción e implementación.

- Manuales de usuario y capacitación técnica.

2.3 Cronograma del Proyecto

- Análisis: 1 mes

- Diseño: 1 mes

- Desarrollo: 2 meses

- Pruebas: 0.5 meses

- Implementación: 0.5 meses

- Duración total: 5 meses

2.4 Presupuesto del Proyecto

| Actividad | Costo (S/) |
| --- | --- |
| Análisis de Requerimientos | 5,000 |
| Diseño (UI/UX y Arquitectura) | 6,000 |
| Desarrollo (Web + Automatización) | 15,000 |
| Pruebas (QA) | 3,000 |
| Implementación y Capacitación | 3,000 |

2.5 Estándar de Ciclo de Vida

Se adopta un modelo iterativo e incremental (basado en principios ágiles), que permite:

- Entregas parciales (MVP 1: Web informativa; MVP 2: Motor de reservas; MVP 3: Automatización).

- Control de cambios estructurado.

- Retroalimentación continua (Alineado a CMMI Nivel 2).

2.6 Registro de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambios constantes en requerimientos | Media | Alta | Control formal de cambios y actas de aceptación por iteración. |
| Resistencia al uso del nuevo sistema | Baja | Media | Capacitación temprana e interfaz intuitiva (UX). |
| Retrasos en el cronograma | Media | Media | Seguimiento estricto de hitos y métricas de avance. |

### 3. ÁREA DE GESTIÓN DE REQUISITOS (CMMI NIVEL 2)

3.1 Proceso de Gestión de Requerimientos

- Identificación

- Análisis

- Documentación

- Validación

- Control de cambios

3.2 Definición de Requerimientos

Requerimientos Funcionales

- RF01: El sistema permitirá al usuario buscar y reservar pasajes o tours según fecha y destino.

- RF02: El sistema integrará un módulo de atención automatizada (Chatbot) para responder FAQs.

- RF03: El administrador podrá gestionar el estado de las reservas y asignar la flota disponible.

- RF04: El sistema generará reportes automáticos de ventas y atenciones del chatbot.

Requerimientos No Funcionales

- RNF01: Seguridad por roles (Cliente, Operador, Administrador).

- RNF02: Disponibilidad del sistema del 99.9% (Alta disponibilidad en la nube).

- RNF03: Diseño Responsive (Mobile-First) optimizado para dispositivos móviles.

- RNF04: Tiempos de respuesta del bot inferiores a 2 segundos.

3.3 Solicitud de Cambios

El formato formal incluye:

- Descripción del cambio solicitado.

- Justificación técnica y de negocio.

- Análisis de Impacto (en tiempo y costo).

- Aprobación (Firmas del comité de proyecto).

3.4 Validación de Requerimientos

El formato de validación incluye:

- Código del requerimiento.

- Criterios de aceptación definidos y medibles.

- Aprobación formal del usuario clave (Product Owner o Gerencia).

### 4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO (CMMI NIVEL 2)

4.1 Reportes de Estado

- Avance porcentual real vs. planificado.

- Variaciones en cronograma y presupuesto.

- Acciones correctivas aplicadas.

4.2 Registro de Problemas y Riesgos

- Estado actual del problema/riesgo.

- Responsable asignado.

- Estrategia de solución ejecutada.

4.3 Actas y Acciones Pendientes

- Registro de reuniones de seguimiento.

- Acuerdos tomados con el cliente.

- Compromisos y fechas límite.

4.4 Registro de Cambios

- Tipo de cambio (Alcance, Tiempo, Costo).

- Impacto evaluado en el proyecto.

- Autorización del Comité de Cambios.